РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2024 г.                                     № 56                                х. Второй Киевский

Об утверждении  отчета об исполнении                                                                                           муниципальной программы «Энергоэффективность

и развитие энергетики» за первый квартал 2024 года

В соответствии с постановлением Правительства Киевского сельского поселения от 15.02.2018 г.№ 8.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ» и распоряжением Администрации Киевского сельского поселения от 20.09.2018 №55 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Киевского сельского поселения № 61 от 19.10.2018 «Энергоэффективность и развитие энергетики» за первый квартал 2024 года, согласно приложению №1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения                                                                    В.Н.Стягов

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 09.04.2024г№56

Отчет об исполнении муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период за первый квартал 2024 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Киевского  сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за первый квартал 2024г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Киевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности) |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на содержание сетей уличного освещения находящихся на территории Киевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетике» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Содержание сетей уличного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 426 302,0 | 275 772,04 |  |
| 1.2 | Мероприятие направленные на безопасность уличного движения в темное время суток | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | безопасность уличного движения в темное время суток | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 250 000 | 85 569,36 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  | 676 302,0 | 361 341,14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Объемы и целевое использование средств по  муниципальной программе Киевского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам  за первый квартал 2024 года.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Киевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за  первый квартал  2024год  предусматривается  - 676 302,0тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения–  676 302,0тыс. рублей.

Кассовый расход  за первый квартал 2024года составил  - 361 341,14 тыс. рублей  или  53%

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024год (тыс. рублей) | Кассовый расход за первый квартал 2024г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов) в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетике» | 426 302,0 | 275 772,04 | 64% |
| Мероприятие направленные на безопасность уличного движения в темное время суток | 250 000 | 85 569,36 | 34% |
| Всего | 676 302,0 | 361 341,14 | 53% |

## Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.