РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2024 г.                                     № 14                                  х. Второй Киевский

Об утверждении  отчета об исполнении                                                                                           муниципальной программы «Энергоэффективность

и развитие энергетики» за второе полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Правительства Киевского сельского поселения от 15.02.2018 г.№ 8.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ» и распоряжением Администрации Киевского сельского поселения от 20.09.2018 №55 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Киевского сельского поселения № 61 от 19.10.2018 «Энергоэффективность и развитие энергетики» за второе полугодие 2023 года, согласно приложению №1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения                                                                    В.Н.Стягов

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 15.01.2024г. № 14

Отчет об исполнении муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период за второе полугодие 2023 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Киевского  сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за второе полугодие 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Киевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности) |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на содержание сетей уличного освещения находящихся на территории Киевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетике» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Содержание сетей уличного освещения | 28.01.2022 | 31.12.2022 | 250 000 | 249 987,15 | Договор №17 от 16.03.2023 Договор № 61202303000936 от 15.06.2023г |
| 1.2 | Мероприятие направленные на безопасность уличного движения в темное время суток | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | безопасность уличного движения в темное время суток | 28.01.2022 | 31.12.2022 | 250 000 | 250 000 | Договор № 61202303000997 от 15.06.2023г |

|  | Итого: |  |  |  |  | 500 000 | 499 987,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Объемы и целевое использование средств по  муниципальной программе Киевского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам  за второе полугодие 2023 года.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Киевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за  второе полугодие  2023год  предусматривается  - 499 987,15тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения–  499 987,15тыс. рублей.

Кассовый расход  за второе полугодие  2023года составил  - 499 987,15___ тыс. рублей  или 99,99_%

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023год (тыс. рублей) | Кассовый расход за второе полугодие 2023г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов) в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетике» | 250 000 | 249 987,15 | 99,99% |
| Мероприятие направленные на безопасность уличного движения в темное время суток | 250 000 | 250 000 | 100% |
| Всего | 500 000 | 499 987,15 | 99,99% |

## Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.