Согласовано                                                                                                                                                  «Утверждаю»

Начальник МКУ «Отдел по ГО ЧС»                                                                                               Глава Администрации                                                                                                                                                                                             Кашарского района                                                                                                                          Киевского сельского поселения

Павлов К,В.                                                                                                                           Стягов В.Н.                                                                                                                                                       «___» __________ 2020 г.                                                                                                                  «         »                    2020 г.

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий Киевского сельского поселения

к весеннему половодью и паводку 2020 года

х. Второй Киевский

| № п/п |  | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2020 года: | До 15.02.2020. | Начальник МКУ «Отдел по ГО ЧС» Главы Администрации сельского поселения |
| 2 |  | Главам администраций сельских поселений разработать и предоставить на согласование планы противопаводких меропритий на 2020 год в МКУ «Отдел по ГО ЧС» | До 13.02.2020 | Главы Администрации сельского поселения |
| 3 |  | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий местного уровня | До 20.02.2020г. | Финансовый работник сельского поселения |
| 4 |  | Собственникам ГТС подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод, доложить в комиссию по ЧС (письменно) | До 20.02.2020г. | Главы Администрации сельского поселения |
| 5 |  | Собственникам прудов (арендаторам) произвести опорожнение прудов и водохранилищ для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности (при необходимости) | До 26.02.2020г | Собственники прудов и водохранилищ |
| 6 |  | Откорректировать данные по расчёту сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учёт все плавсредства | До 26.02.2020г | Главы Администрации сельского поселения |
| 7 |  | Произвести расчёт л/с и техники задействованной на охране общественного порядка с привлечением МКД | До 19.02.2020г. | Начальник МКУ «Отдел по ГОЧС» Главы Администрации сельского поселения |
| 8 |  | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить в МКУ «Отдел по ГО и ЧС Кашарского района» о готовности на период прохождения паводковых вод | До 26.02.2020г. | Главы Администрации сельского поселения |
| 9 |  | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку тяжёлой инженерной техники для проведения земляных работ по отсыпке дамб | До 23.02.2020г | Главы Администрации сельского поселения |
| 10 |  | На наиболее опасных участках подъёма паводковых вод произвести отсыпку и обвалование | В случае появления реальной угрозы подтопления | Директор МП «Кашарский Жилкомсервис» Главы Администрации сельского поселения |
| 11 |  | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб | До 23.02.2020. | Директор МП «Кашарский Жилкомсервис» Главы Администрации сельского поселения |
| 12 |  | Администрации сельского поселения, района оборудовать наблюдательные посты, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать их круглосуточное дежурство в период прохождения паводка. Производить доклад об уровне воды по тел. 21-4-78, 22-4-68, «112» согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | До 26.02.2020г Ежедневно, в период прохождения паводка | Начальник МКУ «Отдел по ГОЧС» Главы Администрации сельского поселения |
| 13 |  | Через средства массовой информации – газету и местное радиовещание, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него | Весь период | Начальник МКУ «Отдел по ГОЧС» Главы Администрации сельского поселения |

Глава Администрации

Киевского сельского поселения                                                                                      В.Н.Стягов

Исп. Инспектор

по вопросам муниципального хозяйства

Палюх А.И.

Тел. 35-4-87